LYYS PANEL · 后端改造

# LYYS Panel 后端改进落地方案

基于《LYYS Panel 后端架构与成熟面板差异分析报告》差距清单的逐项实施设计

编制日期： 2026 年 10 月 2 日

代码基线： main @ 9669b5b （后端 9,787 行 Rust ）

适用范围： backend/ 模块，不含前端与部署环节

文档性质：技术落地方案

目录

一、依据与现状复核

二、变更总览

三、P1 落地细则

四、P2 落地细则

五、P3 处置建议

六、实施顺序与回归验证

七、风险与边界

## 执行摘要

| 复核结论 8 / 8 成立 | P1 变更项 3 项 | 涉及模块 6 个 | 新增发现 2 项 |
| --- | --- | --- | --- |

分析报告的差距清单在当前 HEAD 上全部成立，可直接作为改造依据。本方案把 P1 三项（统一命令执行器、自更新 sha256 强校验、审计记录操作参数摘要）落到具体文件、函数与验收标准，并给出 P2 三项的实施路径。三项 P1 均不触碰既有架构，可独立提交、独立回滚，是本轮优先执行的部分；任务队列是唯一带架构性的改造，建议单独出细案评估。

## 一、依据与现状复核

分析报告的基线为 main@ef4c907（v1.4.0）。当前仓库 HEAD 已推进至 9669b5b（三项提交：AI 群聊推理链、单助手重构、浮动助手球 UI），因此本方案在落笔前对报告的全部结论做了一次源码复核。

| 序号 | 报告结论 | 复核结果 | 当前代码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | packages / logs / network / crontab 裸调外部命令，无超时 | 成立 | packages.rs 共 13 处 Command::new ， logs.rs:8,39 ， network.rs:7,37 ， crontab.rs:64,78 |
| 2 | 仅 docker.rs 与 ops.rs 带超时包裹 | 成立 | docker.rs:99,159,545 （ 20s / 900s ）， ops.rs:40,99,157 （ 20s ） |
| 3 | 无统一命令执行层，无并发互斥 | 成立 | 全库无 cmd.rs ，无锁分组； README 自述 apt 操作无并发锁 |
| 4 | 自更新仅校验体积下限 | 成立 | update.rs:138-145 仅校验 1MB 与 ELF magic |
| 5 | 发布侧已产出 sha256 文件但安装链路未使用 | 成立 | release.yml:88 产出 lyys-panel.sha256 ， update.rs 未引用 |
| 6 | 审计只到请求级，不记操作参数 | 成立 | api.rs:2035-2070 仅落 method / path / status / ip |
| 7 | 来源 IP 直取 ConnectInfo ，无 X-Forwarded-For | 成立 | api.rs:2047-2051 |
| 8 | 告警规则重载最长延迟 1 小时 | 成立 | monitor.rs:253-257 ， ticks >= 720 分支内重载 |

复核过程中另发现两项报告未覆盖的事实，一并纳入本方案。

遗漏模块 opservice.rs 同样为裸调。该模块 5 处 systemctl 调用（第 76、78、95、146、189 行）均无超时包裹，属于与 packages.rs 同类的风险面。报告将其归入 ops.rs 一并讨论有偏差，实际两者是不同文件。

迁移基线已从 8 个推进至 9 个。新增 0009_ai_assistant.sql。任何新增表结构的变更项都应以 0010 起号，避免与已有迁移冲突。

## 二、变更总览

| 优先级 | 变更项 | 主要落点 | 性质 | 是否动架构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1-1 | 统一命令执行器 | 新增 cmd.rs ，改造 6 个模块 | 结构性新增 | 否 |
| P1-2 | 自更新 sha256 强校验 | update.rs | 局部插入 | 否 |
| P1-3 | 审计记录操作参数摘要 | api.rs 、 db.rs 、新迁移 | 局部扩展 | 否 |
| P2-1 | 本地作业表与任务流 | 新迁移、 api.rs 、前端任务页 | 结构性新增 | 是 |
| P2-2 | 告警规则即时重载 | monitor.rs 、 alerts.rs | 局部扩展 | 否 |
| P2-3 | 退避与吊销持久化 | auth.rs 、新迁移 | 局部扩展 | 否 |
| P3 | Web 终端 / 插件机制 / OpenAPI / 异地备份 | 待定 | — | 是 |

P1 三项合计不触碰既有架构，可独立提交、独立回滚，是本轮优先执行的部分。P2-1 是唯一带架构性的改造，建议单独出一个细案评估后再动手。

## 三、P1 落地细则

### （一）统一命令执行器

目标：把散落在六个模块中的 Command::new(...).output().await 收敛到一层，统一提供超时预算、并发互斥、输出上限与被杀进程清理。

新增文件 backend/src/cmd.rs，对外只暴露三个要素。

pub struct Budget { pub timeout: Duration, // 超时预算 pub max_output: usize, // 单流输出字节上限 pub group: LockGroup, // 并发互斥分组 } pub enum LockGroup { None, Package, Docker, Systemd } pub async fn run(program: &str, args: &[&str], budget: Budget) -> Result<Output>;

实现要点：

用 tokio::time::timeout 包裹 child.wait()，超时后必须 start_kill() 再 wait()，避免僵尸进程滞留；仅 kill 不 wait 会留下不受 reap 的子进程。

互斥用 tokio::sync::Mutex<()> 按 LockGroup 分组持有，锁粒度限定为命令执行期间，不跨 HTTP 请求持有。

输出上限采用边读边截断策略：超过 max_output 后停止读取并杀进程，返回带截断标记的 Output，防止 journalctl 无界输出把内存吃满。

失败时统一走现有 SafeJson 脱敏口径，只回显退出码与面板自造的错误文案，不回显 stderr。这一点 packages.rs 已经做对，收敛时保持。

| 命令类别 | 预算 | 互斥组 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| dpkg-query / apt-cache / pacman -Q | 15s | None | 纯查询，可并发 |
| apt-get install / remove / upgrade | 1800s | Package | 串行，避免抢 dpkg 锁 |
| pacman -S / -R | 1800s | Package | 同上 |
| journalctl / tail | 15s | None | 输出上限 2 MiB |
| ss / ip | 10s | None | 网络只读查询 |
| crontab 读 / 写 | 10s | None | 计划任务封装 |
| systemctl 读操作 | 20s | None | 保持与 ops.rs 现有一致 |
| systemctl 写操作 | 20s | Systemd | 新增互斥，报告未涉及 |

迁移顺序（每完成一个模块即可单独提一个 commit，逐步推广而非一次性重写）：

packages.rs —— 风险面最大，先做，作为模式的样板验证；

opservice.rs —— 本次复核新增发现的漏网模块，改动最小；

logs.rs、network.rs、crontab.rs —— 改法机械，可一并处理；

docker.rs、ops.rs —— 把已有的手写 timeout 替换为调用 cmd::run，顺带抹平两模块间不一致的写法。

验收：apt-get install 期间并发发起第二个安装请求，第二个应在队列等待而非抢占 dpkg 锁；手工 STOP 掉一个 journalctl 子进程，请求应在 15 秒内返回错误而非永久挂起。

### （二）自更新 sha256 强校验

现状：update.rs 的 validate_binary 只校验体积下限 1 MB 与 ELF magic。以 root 身份运行的自更新链路，拿到一个通过 HTTP 下载、体积达标、魔数正确的二进制就直接 rename 覆盖自身（update.rs:154-176），这是 P1 中风险最高的一项。

改造：

download_github 在取二进制资产的同时，从同一 release 的 assets 中取出 lyys-panel.sha256（发布流程已稳定产出，见 release.yml:88-96）；取不到该文件时直接失败，不允许降级为跳过校验。

validate_binary 增加参数 expected_sha256，传入期望值时计算 sha256 并比对，不一致即退出，文件不落盘。

算法实现用 sha2 crate 或复用已在依赖树中的 ring，不引入重量级新依赖，保持零运行时依赖的既有约束。

保留现有 ELF magic 与体积检查作为前置快速失败，顺序为：体积 → 魔数 → sha256 → 落盘。

配套建议：ReleaseJson 结构体增加一个从 assets 中按后缀名提取校验和的小函数，避免把资产名再次硬编码。

验收：单测构造一段符合 ELF magic、体积达标但内容篡改的字节，断言 validate_binary 返回错误；现有 binary_validation 单测需同步更新签名。

### （三）审计记录操作参数摘要

现状：audit_mw（api.rs:2035）只落方法、路径、状态码、来源 IP。事后无法回答“谁删了哪个文件”“装了哪个包”。

改造：

新增迁移 0010_audit_detail.sql，为 audit_log 增加一列 detail TEXT，允许为空 —— 历史数据不回填，避免迁移期锁表写放大。

audit_mw 内部对请求体做一次性取样：仅当 content-type 为 JSON 且 Content-Length 小于 8 KiB 时，用 axum::body::to_bytes 取出字节后再重建 body 交还下游 handlers。超过阈值的一律不取样，防止大文件上传接口把内存打爆。

取样后只对字段白名单取值，不整体入库。白名单首版取：path、name、package、unit、container、target。值统一截断至 200 字符。

敏感字段（password、token、secret、new_password）无论出现在哪一级一律剔除；由于 detail 只认白名单，这一步是双保险。

db::audit_async 签名增加一个 Option<&str> 参数，db.rs 中的 INSERT 语句同步扩展。

风险提示：body 取样会让中间件从只读观察者变成“消费-重建”角色，因此必须确认读取后 Request 仍能被后续 extractor 正常反序列化。这是三项 P1 中唯一有副作用风险的改造，实施时应增加一条“取样后 handler 仍能正常解析 body”的集成断言。

## 四、P2 落地细则

### （一）本地作业表与任务流

这是唯一具有架构性的改造，建议独立于 P1 单独排期。

迁移 0011_jobs.sql 建 jobs 表：id、kind、payload、status（pending / running / success / failed / cancelled）、progress、stdout_tail、exit_code、created_at、finished_at。

提交类接口改为写表后立即返回 job_id；执行体在后台 tokio 任务中运行，逐行向 stdout_tail 追加输出，保留最后 200 行，避免无限增长。

前端任务页通过 SSE 拉取单个 job 的增量输出，复用 AI 对话已有的 SSE 能力，不引入新通信栈。

首批接入范围限定为四个长操作：apt-get install / upgrade、pacman -S、备份创建与恢复、docker pull。其余保持同步模型，避免一次性改造面过大。

任务传参与 P1-1 的 LockGroup 衔接：同一分组内的任务串行出队，天然消解 dpkg 锁冲突。

### （二）告警规则即时重载

monitor.rs 的采样循环目前每 720 tick（约 1 小时）才重载一次规则。改造方式不改循环结构，只加一条旁路：

AppState 持有一个 tokio::sync::watch::Sender<u64>，设置页写入成功后发一次递增信号。

采样循环内把 sleep 与 receiver.changed() 放进同一个 tokio::select!，信号到达即重载规则并 engine.resync。

保留 720 tick 兜底重载，防止信号丢失导致规则永久不生效 —— 这是必要的冗余，不要删。

### （三）退避与吊销持久化

登录失败计数与 JWT 吊销名单当前都在进程内存，服务重启即清零。改造点：

新增迁移 0012_auth_state.sql 建 auth_state 表（key、value、expire_at），存失败计数与已吊销 jti。

auth.rs 的退避计数改为读改写同表，写入时带过期时间，复用采样循环已有的清理动作。

反代场景的 IP 识别：新增一个可选配置项，默认关闭，开启后才解析 X-Forwarded-For。默认必须关闭 —— 信任该头而不做前置校验会让来源 IP 可被伪造，反而削弱现有保护。

## 五、P3 处置建议

以下四项在“受信内网自用”定位下不建议本轮启动，附启动条件。

| 项 | 处置 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| Web 终端 | 暂缓 | 出现 “ 面板未覆盖场景需频繁另开 SSH” 的实际使用证据时再评估 |
| 插件机制 | 暂缓 | 若明确要对外分发并引入第三方扩展开发者，届时先做 P2-1 任务系统 |
| OpenAPI / Prometheus / 国际化 | 暂缓 | 对外发布前补齐；自用阶段收益低于成本 |
| 异地备份 | 建议提前 | 成本仅一条 S3 / WebDAV 通道，可复用既有 reqwest ；与单盘损坏风险直接相关 |

最后一项需要说明：报告把它排在 P3，但它是四项里唯一“先做也几乎不引入复杂度”的能力。若接受调整，可将其提前至 P2 之后、其他 P3 之前。

## 六、实施顺序与回归验证

建议顺序严格执行，每步一个 commit：

P1-2 自更新校验 —— 改动最小、收益最高；

P1-1 命令执行器，按 packages → opservice → logs / network / crontab → docker / ops 顺序分四个 commit；

P1-3 审计参数摘要；

P2-2 告警即时重载（与 P1 无耦合，可并行）；

P2-3 退避持久化；

P2-1 任务队列（单独细案）。

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 静态检查 | cargo fmt --check 与 cargo clippy -- -D warnings 全绿 |
| 单元测试 | 现有 63 处 #[test] 全部通过，不允许因改造而禁用任何一条 |
| 构建验证 | build.sh 完整跑通一次，确认单二进制仍能构建 |
| 实机验证 | 目标机实际执行一次面板自更新，验证 sha256 校验链路在真实资产上通过 |

不建议在 P1 完成前启动任何 P3 项 —— 先把稳健性补齐再谈扩张，成本结构更合理。

## 七、风险与边界

三项需要提前声明的边界。

P1-1 会小幅增加延迟。串行化 apt-get 类操作后，并发安装的第二个请求需要等待第一个完成，响应时间上升是预期行为，不是回归。

P1-3 的 body 取样有副作用面。中间件消费并重建 body，理论上存在 extractor 行为差异的风险，必须靠集成断言兜住，不能只靠单测。

本轮不涉及上述之外的任何改造。分析报告提到的任务模型差异由 P2-1 承担，本轮不做。

本方案全部结论均基于静态源码阅读，未执行动态测试；文中行号对应基线 main @ 9669b5b，改动前请以实际文件为准。